ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ

------

Αθήνα, 16 Ιανουαρίου 2020

Σύσκεψη υπό την υπουργό Πολιτισμού και Αθλητισμού για την επέκταση της Εθνικής Πινακοθήκης

Εντός του προβλεπόμενου χρονοδιαγράμματος βρίσκεται η πορεία των εργασιών για την ολοκλήρωση της επέκτασης της Εθνικής Πινακοθήκης. Σε σύσκεψη όλων των συναρμόδιων φορέων που πραγματοποιήθηκε υπό την υπουργό Πολιτισμού και Αθλητισμού κ. Λίνα Μενδώνη, εξετάστηκε η εξέλιξη του έργου.

Στο κατασκευαστικό μέρος, η πορεία των εργασιών, όπως προχωρά το τελευταίο διάστημα, κρίνεται ιδιαιτέρως ικανοποιητική και μέσα στο προβλεπόμενο χρονοδιάγραμμα. Τους τελευταίους πέντε μήνες κερδίζεται ο χαμένος χρόνος, παρά τις καθυστερήσεις που σημειώθηκαν τα προηγούμενα χρόνια. Οι καθυστερήσεις αφορούσαν στις σημαντικές ελλείψεις σχεδιασμού και συντονισμού, καθώς και στη χρηματοδότηση του έργου, που υπολειπόταν κατά πέντε εκατομμύρια ευρώ.

Ενδεικτικά, έχουν σχεδόν ολοκληρωθεί οι χώροι του αμφιθεάτρου, του φουαγιέ και της σπείρας, ενώ στην επόμενη φάση του έργου θα τοποθετηθούν τα δάπεδα, τα καθίσματα και ο απαιτούμενος εξοπλισμός.

Η Υπουργός ζήτησε τη σύντμηση των διαδικασιών της μουσειογραφικής μελέτης, της τελικής επιλογής αναδόχου και της εφαρμογής της μελέτης, καθώς και των διαδικασιών εκείνων που αφορούν στους διαγωνισμούς για τη μεταφορά και ασφάλιση των έργων τέχνης από τις αποθήκες της Εθνικής Πινακοθήκης, στο νέο κτήριο.

Σε εξέλιξη βρίσκεται επίσης, η σύνταξη του εσωτερικού κανονισμού και του οργανογράμματος της Εθνικής Πινακοθήκης, για τα οποία θα αξιοποιηθεί η σχετική τεχνογνωσία από το Εθνικό Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης και το Μουσείο της Ακρόπολης. Σύμφωνα με τις διαδικασίες που ακολουθήθηκαν σε αυτά τα μουσεία, θα λειτουργήσει το πωλητήριο της Εθνικής Πινακοθήκης και θα πραγματοποιηθεί ο πλειοδοτικός διαγωνισμός για τα δύο εστιατόρια, στο ισόγειο και στον Γ’ όροφο του κτηρίου.

Το έργο χρηματοδοτείται από πόρους του Υπουργείου Πολιτισμού, τα συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα της Περιφέρειας Αττικής, από το Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος και από χορηγίες οι οποίες απευθύνονται στην Πινακοθήκη.

Όπως έχει ανακοινωθεί, τα εγκαίνια της Εθνικής Πινακοθήκης θα πραγματοποιηθούν στις 25 Μαρτίου 2021, σηματοδοτώντας την επίσημη έναρξη των εκδηλώσεων για την επέτειο των 200 ετών από την Ελληνική Επανάσταση.