ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ

------

Αθήνα, 19 Σεπτεμβρίου 2019

- Σύσκεψη υπό την υπουργό Πολιτισμού και Αθλητισμού κ. Λίνα Μενδώνη για τον αρχαιολογικό χώρο της Ακρόπολης

Η υπουργός Πολιτισμού και Αθλητισμού, κ. Λίνα Μενδώνη, παρουσία του Γενικού Γραμματέα Πολιτισμού, κ. Γιώργου Διδασκάλου, συγκάλεσε σύσκεψη των αρμοδίων υπηρεσιών του ΥΠΠΟΑ με αντικείμενο την επίλυση προβλημάτων του αρχαιολογικού χώρου της Ακρόπολης. Δρομολογήθηκαν τα εξής:

- Το θέμα της αντικατάστασης του αναβατορίου στον αρχαιολογικό χώρο της Ακρόπολης θα εισαχθεί στο Κεντρικό Αρχαιολογικό Συμβούλιο για την κατά νόμον γνωμοδότηση στη συνεδρίαση της 1ης Οκτωβρίου τ.έ.

- Στην ίδια συνεδρίαση του ΚΑΣ θα εισαχθεί και η πρόταση βελτίωσης και επαναφοράς του φωτισμού των μνημείων και του Βράχου της Ακρόπολης στο επίπεδο της μελέτης του Πιέρ Μπιντό, ο οποίος το 2004 είχε αναλάβει τον φωτισμό του αρχαιολογικού χώρου.

- Το έργο της βελτίωσης και αναβάθμισης της αντικεραυνικής προστασίας των μνημείων του αρχαιολογικού χώρου της Ακρόπολης, επί της οποίας γνωμοδότησε το ΚΑΣ στην συνεδρίασή του στις 17 Σεπτεμβρίου τ.έ, προβλέπεται να έχει υλοποιηθεί μέχρι την 15η Νοεμβρίου τ.έ.

- Όσον αφορά στην πορεία του έργου της κτηριακής αναβάθμισης του παλαιού μουσείου στον Βράχο της Ακρόπολης, που εκτελείται στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2014-2020 – Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Αττικής, ζητήθηκε οι μελέτες και τα τεύχη δημοπράτησης, τα οποία υλοποιούνται με μέριμνα της Εφορείας Αρχαιοτήτων της πόλης των Αθηνών, να έχουν ολοκληρωθεί ως τις 30 Σεπτεμβρίου τ.έ., προκειμένου να επιταχυνθούν οι διαδικασίες δημοπράτησης του έργου.